ПАСПОРТ

регионального проекта

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Дорожная сеть» |
| Краткое наименование проекта | БКАД | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Старшее должностное лицо | Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков |
| Куратор проекта | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.А.Заев |
| Руководитель проекта | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.А.Заев |
| Администратор проекта | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Г.В. Солдатенков |
| Связь с государственными программами Омской области | Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области, утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 № 262-п |

2. Цель и показатели регионального проекта.

| Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 47,3 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог Омской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 36 | 31.12.17 | 37,9 | 39,3 | 40,7 | 43,6 | 44,9 | 46,1 | 47,3 |
| 2 | Доля протяженности дорожной сети Омской городской агломерации , соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 47,4 | 31.12.17 | 58,7 | 64,4 | 69,9 | 74,5 | 78,8 | 81,9 | 85,0 |
| 3 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, в % | основной | 100 | 31.12.17 | 93,3 | 86,9 | 79,8 | 73,1 | 65,2 | 57,3 | 49,5 |
| 4 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | основной | 0,30 | 31.12.17 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 |
| 5 | Доля автомобильных дорог местного значения обслуживающих движение в режиме перегрузки, в городе Омске, % | дополнительный | 5,3 | 31.12.17 | 11,1 | 11 | 10,7 | 10,2 | 9,5 | 9 | 8,5 |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Дорожная сеть |
| Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Омской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты на 2019-2024 годы |
| 1.1 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | Региональные проекты, детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор |
| 1.2 | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 2 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2019 |
| 2.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2020 года |
| 2.2 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2021 года |
| 2.3 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2022 года |
| 2.4 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2023 года |
| 2.5 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор до 01.12.2024 года |
| 3 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год | Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 3.1 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 3.2 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 3.3 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 3.4 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | Региональный проект актуализирован в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 4 | Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 47,3 % | Работы завершены до 01.12.2024 |
| 5 | Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% | Работы завершены до 01.12.2024 |
| 6 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 49,5%. | Работы завершены до 01.12.2024 |
| 7 | Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. | Работы завершены до 01.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе | 3 252 518 | 3 627 000 | 6 423 500 | 4 240 267 | 4 240 267 | 4 240 266 | 26 023 818 |
| 1.1 | - иные межбюджетные трансферты | 2 252 518 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 252 518 |
| 1.2 | - консолидированный бюджет Омской области1 | 1 000 000 | 2 627 000 | 5 423 500 | 3 240 267 | 3 240 267 | 3 240 266 | 18 771 300 |
| 2 | на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Омской городской агломерации | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 |
| 3 | на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации | 1 252 518 | 1 627 000 | 4 423 500 | 2 240 267 | 2 240 267 | 2 240 266 | 14 023 818 |
| 4 | Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Предоставление данных средств осуществляется субъектам Российской Федерации с учетом увеличения доли налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты, направляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации для реализации национального проекта (объем средств должен составить не менее 2020 г. - 56,4 млрд рублей, 2021 г. - 120,1 млрд рублей, 2022 г. - 193,0 млрд рублей, 2023 г. - 274,9 млрд рублей, 2024 г. - 368 млрд рублей); распределение данных средств осуществляется на основании предложений Минтранса России.

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта, куратор проекта | Заев А.А. | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Бурков А.Л. | 40 |
| 2 | Администратор проекта | Солдатенков Г.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Заев А.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Заказчик объектов регионального и межмуниципального значения | Курманов Д.Х. | Директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» | Солдатенков Г.В. | 30 |
| 4 | Заказчик объектов городской агломерации | Фомин Е.В. | Первый заместитель Мэра, директор департамента городского хозяйства | Фадина О.Н. | 30 |
| 5 | Контролер | Томилов К.М. | И.О. директора Омского филиала ФКУ «Сибуправтодор» | Тулеев Д.А. | 20 |
| 6 | Контролер | Картавенко С.В. | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области | Коломиец Л.М. | 10 |
| 7 | Контролер | Петров Д.А. | Заместитель начальника Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Иванько В.Ф. | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

План мероприятий

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области, дорожной сети Омской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: | 01.09.2018 | 31.12.2024 | Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Ежегодный отчет о достижении целевых показателей проекта | Министерство строительства и ЖКК Омской области |
| 1.1 | Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Заев А.А. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | 03.12 2018 | 14.12 2018 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Картавенко С.В. | Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональные проекты | Руководитель регионального проекта |
| 1.3 | Заключение с Омской областью соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 25.12.2018 | 01.03.2019 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. | Заключены соглашения | Руководитель регионального проекта |
| 1.3.1 | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области проводится процедура по заключению соглашения с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | 25.12.2018 | 01.03.2019 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. | Соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | Проектная группа регионального проекта |
| 1.4 | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совестно с муниципальными образованиями заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022 17.02.2023 17.02.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. | Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 1.4.1 | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области проводится процедура по подготовке проекта соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022 17.02.2023 17.02.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | Проектная группа регионального проекта |
| 1.4.2 | Омской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 15.12 2019 15.12 2020 15.12 2021 15.12 2022 15.12 2023 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Картавенко С.В. | Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор | Руководитель регионального проекта |
| 1.4.3 | Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 01.12 2019 01.12 2020 01.12 2021 01.12 2022 01.12 2023 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Картавенко С.В. | Омской областью актуализирован региональный проект | Руководитель регионального проекта |
| 1.4.4 | Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты | - | 15.12 2019 15.12 2020 15.12 2021 15.12 2022 15.12 2023 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. | Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор | Руководитель регионального проекта |
| 1.5. | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разработаны и утверждены планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | 15.04.2019 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Картавенко С.В. (по согласованию) | Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | Руководитель регионального проекта |
| 1.5.1 | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 15.04.2019 15.04.2020 15.04.2021 15.04.2022 15.04.2023 15.04.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Картавенко С.В. (по согласованию) | Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | Проектная группа регионального проекта |
| 1.6. | Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году |  | 31.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год | Руководитель регионального проекта |
| 1.6.1 | Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году | 17.03.2019 17.02.2020 17.02.2021 17.02.2022 17.02.2023 17.02.2021 | 31.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на текущий год | Проектная группа регионального проекта |
| 1.7. | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с участниками проекта произведена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования |  | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Отчет при необходимости об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | Руководитель регионального проекта |
| 1.7.1 | Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с участниками проекта при необходимости проводится корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | 31.05.2019 31.05.2020 31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023 31.05.2024 | 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Отчет при необходимости об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования | Проектная группа регионального проекта |
| 1.8. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год |  | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году | Руководитель регионального проекта |
| 1.8.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году | Проектная группа регионального проекта |
| 1.9. | На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов |  | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Протоколы общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | Проектная группа регионального проекта |
| 1.9.1 | На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах | 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | Заев А.А. Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | Протоколы общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | Руководитель регионального проекта |
| 1.10. | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов |  | 14.12.2019 | Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. | согласованные региональные проекты | Руководитель регионального проекта |
| 1.10.1 | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 14.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024 | Солдатенков Г.В. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Картавенко С.В. | согласованные региональные проекты | Проектная группа регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта БКАД Омской области

М Е Т О Д И К А

расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Доп. информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области, соответствующих нормативным требованиям, % |
| 1. |  | – значение показателя; – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, соответствующих нормативным требованиям, км; – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, км | Данные статистики, результаты диагностики | Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % |
| 2. |  | – значение показателя; – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км; – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Омской области, км | Данные статистики, результаты диагностики и обследований, данные специализированного оборудования | Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, % |
| 3. |  | – значение показателя; – количество мест концентрации ДТП по итогам проведения работ по их ликвидации в год расчёта показателя, шт.; – количество мест концентрации ДТП на 31.12.2017 | Данные статистики и обследований | Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», Администрация города Омска, ФКУ «Сибуправтодор», УГИБДД ГУ МВД России по Омской области | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |
| Доля протяженности дорожной сети Омской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, % |
| 4. |  | – значение показателя; – протяжённость дорожной сети Омской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; – общая протяжённость дорожной сети Омской агломерации, км | Данные статистики, результаты диагностики | Минстрой Омской области, КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», Администрация города Омска, ФКУ «Сибуправтодор» | Территория Омской агломерации | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |